## ПРЕТЕНЗИЯ

о завершении ремонтных работ и возврате денежных средств

### Шапка

ООО «СтройМастер»

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, оф. 301

ИНН 7705123456, ОГРН 1197746123456

тел.: +7 (495) 987-65-43

От: Смирнова Анна Викторовна

адрес: г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 12, кв. 47

тел.: +7 (916) 123-45-67

email: smirnova.av@mail.ru

### Описательная часть

15 марта 2025 года между мной, Смирновой Анной Викторовной (далее – Заказчик), и Вашей организацией, ООО «СтройМастер» (далее – Подрядчик), был заключён договор подряда № 47/2025 на выполнение ремонтных работ в моей квартире по адресу: г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 12, кв. 47 (далее – Объект).

Согласно условиям указанного договора, стоимость подлежащих выполнению работ составляет 380 000 рублей, срок выполнения работ – 60 календарных дней с даты начала работ (то есть до 14 мая 2025 года включительно). Оплата была произведена мною в полном объёме платежным поручением № 112 от 16 марта 2025 года.

Однако по состоянию на 1 июня 2025 года работы не завершены: не выполнена укладка напольного покрытия в двух комнатах, не завершена отделка санузла, отсутствует финальная покраска стен. Акт приёмки-передачи выполненных работ не подписан.

Подрядчик неоднократно получал мои устные напоминания об окончании работ, но продолжает уклоняться от подписания акта сдачи-приемки и не указывает конкретный срок завершения работ.

### Приложенные документы

- Договор подряда № 47/2025 от 15.03.2025;

- Платёжное поручение № 112 от 16.03.2025 на сумму 380 000 руб.;

- Смета на выполнение ремонтных работ от 15.03.2025;

- Фотоматериалы, фиксирующие незавершённость работ (от 01.06.2025).

### Правовое обоснование

Настоящая претензия основана на нормах гражданского законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения по договорам подряда.

1. Согласно статье 702 Гражданского кодекса РФ, по договору подряда одна сторона обязуется выполнить определённую работу и сдать её результат другой стороне, которая обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. Статья 708 ГК РФ обязывает стороны согласовать сроки выполнения работ, которые являются существенным условием договора подряда. Нарушение этих сроков является основанием для применения мер ответственности к подрядчику.

3. В соответствии со статьёй 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению работы или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, я имею полное право требовать надлежащего исполнения обязательств по договору подряда, включая завершение ремонта в установленные договором сроки либо возврата денежных средств с уплатой неустойки за просрочку выполнения работ.

### Расчёт суммы претензии

- Основной долг: 380 000 руб.

- Неустойка: 380 000 руб. × 0.5% × 17 дн. = 32 300 руб.

(период просрочки: с 15.05.2025 по 01.06.2025)

ИТОГО цена иска: 412 300 руб.

Государственная пошлина: 12 000 руб.

### Требования

На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами гражданского законодательства,

**ТРЕБУЮ:**

1. Завершить ремонтные работы в срок не позднее 20 дней с момента получения настоящей претензии.

2. В случае невыполнения вышеуказанного требования, вернуть уплаченные денежные средства в размере 380 000 рублей и выплатить указанную выше неустойку за просрочку исполнения.

В случае неудовлетворения настоящей претензии в установленный срок я буду вынужден(а) обратиться в суд с исковым заявлением, а также потребовать возмещения судебных расходов.

### Срок ответа

Прошу рассмотреть настоящую претензию и направить мне письменный ответ в течение 10 дней с момента получения настоящей претензии.

Основание срока: пункт 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».

### Перечень приложений

1. Договор подряда № 47/2025 от 15.03.2025 — копия, 4 л.

2. Платёжное поручение № 112 от 16.03.2025 на сумму 380 000 руб. — копия, 1 л.

3. Смета на выполнение ремонтных работ от 15.03.2025 — копия, 2 л.

4. Фотоматериалы, фиксирующие незавершённость работ (от 01.06.2025) — копия, 3 л.

5. Расчёт суммы претензии — 1 экз.

### Дата и подпись

Москва

«__» ______________ 2025 г.

Подпись: _____________________

ФИО: Смирнова Анна Викторовна